Informe de Desarrollo del Proyecto

Valoración del Resultado Final

- ¿El resultado cumple con lo esperado al inicio? Sí, el proyecto cumple con la mayoría de los objetivos planteados al inicio. La aplicación funciona como una mezcla de las aplicaciones famosas de coches Waze y BlaBlaCar, pero destinado a peatones, permitiendo a los usuarios marcar zonas conflictivas en tiempo real, coordinar viajes compartidos y comunicarse mediante un chat.

- ¿Habéis implementado toda la funcionalidad? Se han implementado las funcionalidades principales: marcadores de zonas conflictivas, coordinación de viajes y el chat. Sin embargo, no se ha podido realizar una optimización completa de la interfaz ni incluir algunos detalles de diseño y experiencia de usuario que habíamos planeado. Tampoco pudimos implementar un sistema de seguridad basado en la reputación de cada usuario con reseñas.

- ¿Habéis añadido mejoras respecto a la idea inicial? Sí, el sistema de chat es una mejora que no estaba contemplada en la idea inicial y que añade un valor significativo al proyecto.

- ¿Qué parte no habéis implementado? ¿Qué motivos han provocado que no hayáis podido implementar todo? Algunas características secundarias, como alertas y el sistema de reseñas,  tampoco pudimos implementar atributos como hora del reporte debido a limitaciones de tiempo.

Valoración del Proceso de Realización del Proyecto

- ¿Qué tal ha ido la coordinación y reparto de tareas? La coordinación fue buena. Bernardo y Dani se enfocaron en la mayoría del front-end y el back-end, aprendiendo a trabajar con servidores, diferentes librerías y a integrarlos con el resto del código. Julen contribuyó en ambas áreas con el registro y el inicio de sesión del usuario, y yo, Lucas, me especialicé en el diseño de la base de datos, aprendiendo a integrarla e implementarla en el código. Cada miembro del equipo avanzó en su conocimiento y capacidades.

- ¿Habéis utilizado la hoja de cálculo de planificación para el seguimiento? La verdad es que le podríamos haber dado mejor uso. Hemos tenido imperfecciones a la hora de organizarnos y la hoja de cálculo hubiera ayudado en este ámbito.

- ¿El desarrollo del proyecto ha sido distribuido a lo largo del semestre? Hubo periodos de mayor intensidad, especialmente al principio para definir la arquitectura y al final para integrar las funcionalidades. En el medio, hubo lapsos de menor actividad, lo que afectó la continuidad del proyecto.

- ¿Qué tal ha ido la experiencia de uso de GitHub? La experiencia ha sido positiva. Usamos GitHub para la gestión de versiones y la colaboración en el código. Sin embargo, tuvimos bastantes problemas al principio ya que éramos todos principiantes y no sabíamos las consecuencias que tenía hacer “merge”, o “commit and push anyway” (aunque hubieran errores), etc.

- ¿Cómo has resuelto las dudas y problemas que has tenido? Las dudas técnicas las resolvimos en equipo, investigando en internet y consultando a inteligencias artificiales, como ChatGPT.

- ¿Habéis utilizado alguna herramienta colaborativa? Sí, Intellij Idea tiene una funcionalidad que permite programar varios usuarios a la vez. Entonces hacíamos llamada y íbamos programando todos a la vez. Si surgía alguna duda se podía solucionar al momento.

Identificad las 3 Cuestiones Más Positivas

- Aprendizaje práctico: Cada miembro del equipo adquirió nuevos conocimientos técnicos en áreas clave, como bases de datos, servidores y desarrollo full-stack.

- Incorporación de nuevas funcionalidades: La adición del chat mejoró significativamente el alcance y la utilidad de la aplicación, sobre todo en el ámbito de la clase de Grupo.

- GitHub: Aprendimos a utilizar una herramienta colaborativa y a como programar en grupo.

Identificad las 3 Cuestiones Más Negativas

- Falta de tiempo para perfeccionar detalles: Algunas funcionalidades secundarias quedaron fuera debido a limitaciones de tiempo.

  - Posible solución: Ajustar el cronograma para incluir más tiempo de pruebas (Junit) y refinamiento.

- Pausas prolongadas en el desarrollo: Esto afectó el flujo del proyecto en ciertos momentos.

  - Posible solución: Establecer objetivos intermedios para mantener un ritmo constante.

- Problemas iniciales con herramientas: Algunas dificultades al usar GitHub al principio ralentizaron el trabajo.

  - Posible solución: Realizar una vista previa al uso de herramientas colaborativas.

- Pruebas unitarias: Este apartado viene a raíz de una mala planificación del proyecto y es que no tuvimos tiempo a realizar pruebas unitarias.

Lecciones Aprendidas

- Cosas que haríamos de otra manera:

  - Planificar mejor la distribución de tareas.

  - Establecer objetivos más concretos y frecuentes.

  - Anticipar más tiempo para pruebas y ajustes finales.

- ¿Qué necesitaríamos adicional del docente? Más clases destinadas al proyecto.

Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa

- ¿Qué herramientas de IAG habéis utilizado? Utilizamos herramientas como ChatGPT para resolver dudas técnicas, depurar código y generar fragmentos de código básicos.

- ¿Para qué tareas os han resultado útiles?

  - Generación y depuración de código.

  - Explicación de conceptos complejos.

  - Propuestas iniciales para la estructura de ciertas funciones.

- ¿En qué tareas no ha resultado útil o ha generado problemas? En problemas más específicos del proyecto, como la integración de funcionalidades únicas, las IAG generaron soluciones demasiado generales. También cuando necesitábamos implementar código de distintas clases.

- Principales limitaciones: Las respuestas pueden ser imprecisas o no adaptarse bien al contexto específico.

- Impacto en el aprendizaje y futuro profesional: Las IA facilitan el aprendizaje al ofrecer ejemplos y explicaciones rápidas, pero es importante no depender exclusivamente de ellas. En el futuro, serán herramientas complementarias esenciales, pero el pensamiento crítico seguirá siendo clave.